|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Si, en general hemos cumplido lo planificado, aunque con algunos ajustes. Al cierre de la Fase 1 dejamos completa la documentación: casos de uso, requerimientos, historias de usuario, backlog y carta Gantt, Luego avanzamos con el Sprint 0 (repositorio, proyecto Android y arquitectura base). y comenzamos el Sprint 1, donde me corresponde el acceso infantil, la escritura y el reconocimiento manuscrito junto con el equipo. Lo que mas nos facilito el trabajo fue tener el backlog y los casos de uso bien definidos, porque cada uno sabe que le toca y en que orden. Lo que mas nos dificulto fue que la corrección de la decumentaicon de la Fase 1 tomo mas tiempo de lo esperado, ya que tuvimos que alinear varios documentos entre si, ademas, aprender a usar ML kit Digital

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?